**QUẢN LÝ QUY TRÌNH PHẦN MỀM**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 3**

**NHÓM 1**

1. **Thông tin chung**

Các thành viên tham dự:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MSSV** | **Họ Tên** | **Email** | **Điện thoại** |
| 1312564 | Nguyễn Xuân Thịnh | cuongthinhtuan2006@gmail.com | 0975187293 |
| 1312471 | Dương Trọng Quyền | dtquyen0212@gmail.com | 01629976697 |
| 1312385 | Huỳnh Kim Thiên Ngọc | hkthienngoc1@gmail.com | 01663524124 |
| 1312499 | Lê Tuấn Tài | ventus4eva@gmail.com | 0963869164 |
| 1312506 | Lê Minh Tâm | leminhtamkhtn@gmail.com | 01652044298 |
| 1312453 | Trần Hữu Phước | huuphuoc3304@gmail.com | 01666473304 |
| 1312466 | Nguyễn Nguyên Quốc | nguyenx2quoc@gmail.com | 0977001541 |
| 1312691 | Đinh Thị Tường Vi | tuongvihcmus@gmail.com | 01667986547 |
| 1312501 | Nguyễn Anh Tài | anhtai.hcmus95@gmail.com | 01684496871 |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MSSV** | **Họ Tên** | **Email** | **Điện thoại** |
| 1312524 | Nguyễn Quốc Thái | nguyenquocthai.hcmus@gmail.com | 01677235245 |

Thành viên Thái vắng với lý do chính đáng.

**Nội dung cuộc họp:**

* Ở lần họp trước nhóm cùng thảo luận hoàn thành Excutive summary tuy nhiên sau buổi học vừa qua nhóm nhận thấy nội dung của file này còn thiếu nhiều so với yêu cầu. Vì vậy, nhóm đã bổ sung các nội dung còn thiếu vào file này.
* Trao đổi, thống nhất cách sử dụng hệ thống quản lý code, những công cụ cần thiết để làm đồ án.
* Tất cả các thành viên về nhà tìm hiểu cách sử dụng các công cụ sau: Laravel 5, Môi trường chạy XAMPP, mysql sử dụng HeidiSQL để hiển thị csdl (đã được nhóm trưởng thông báo trên group trao đổi trong facebook).
* Phân chia công việc cho từng thành viên trong nhóm dựa vào khả năng của từng người.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MSSV** | **Công việc** | **Hạn nộp** |
| Nguyễn Xuân Thịnh  Đinh Thị Tường Vi | * Hoàn thành software process definition. | * 22h ngày 10/10/2016 |
| Lê Minh Tâm  Trần Hữu Phước  Huỳnh Kim Thiên Ngọc | * Hoàn thành Project vision * Chức năng tìm kiếm + login | * 22h ngày 10/10/2016 * 22h ngày 12/10/2016 |
| Lê Tuấn Tài  Nguyễn Quốc Thái | * Hoàn thành Proof of concept | * 22h ngày 10/10/2016 |
| Nguyễn Anh Tài  Dương Trọng Quyền  Nguyễn Nguyên Quốc | * Hoàn thành Software requirements specification. | * 22h ngày 10/10/2016 |

Địa điểm: Sảnh I, trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Thời gian bắt đầu: 15h30 Thời gian kết thúc: 16h30

Ngày: 6/10/2016

1. **Kết quả cuộc họp:**

* Bổ sung nội dung đầy đủ cho tài liệu tuần trước đã làm.
* Thống nhất các công cụ được sử dụng và cần tìm hiểu trong đồ án.
* Phân chia công việc cho các thành viên hợp lý.