**QUẢN LÝ QUY TRÌNH PHẦN MỀM**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 4**

**NHÓM 1**

1. **Thông tin chung**

Các thành viên tham dự:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MSSV** | **Họ Tên** | **Email** | **Điện thoại** |
| 1312564 | Nguyễn Xuân Thịnh | cuongthinhtuan2006@gmail.com | 0975187293 |
| 1312471 | Dương Trọng Quyền | dtquyen0212@gmail.com | 01629976697 |
| 1312385 | Huỳnh Kim Thiên Ngọc | hkthienngoc1@gmail.com | 01663524124 |
| 1312499 | Lê Tuấn Tài | ventus4eva@gmail.com | 0963869164 |
| 1312506 | Lê Minh Tâm | leminhtamkhtn@gmail.com | 01652044298 |
| 1312453 | Trần Hữu Phước | huuphuoc3304@gmail.com | 01666473304 |
| 1312466 | Nguyễn Nguyên Quốc | nguyenx2quoc@gmail.com | 0977001541 |
| 1312691 | Đinh Thị Tường Vi | tuongvihcmus@gmail.com | 01667986547 |
| 1312524 | Nguyễn Quốc Thái | nguyenquocthai.hcmus@gmail.com | 01677235245 |
| 1312501 | Nguyễn Anh Tài | anhtai.hcmus95@gmail.com | 01684496871 |

Các thành viên vắng mặt: 0

**Nội dung cuộc họp:**

* Nội dung công việc phải hoàn thành trong lần nộp bài 2 có bao gồm việc 75% tính năng phải được hoàn thành nên nhóm đã phân chia công việc lập trình từ tuần này.
* Trao đổi, giải đáp thắc mắc giữa các thành viên về việc sử dụng hệ thống quản lý code, những công cụ cần thiết để làm đồ án (Laravel 5, Môi trường chạy XAMPP, mysql sử dụng HeidiSQL để hiển thị csdl).
* Phân chia công việc cho từng thành viên:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chức năng** | **Mô tả** | **Người thực hiện** | **Deadline** |
| 1 | Trang search (index) | Clone giao diện từ trang foursquare. | Nguyễn Quốc Thái (40%) | 22/10/2016 |
| 2 | Trang kết quả search | Clone giao diện. | Nguyễn Anh Tài | 22/10/2016 |
| 3 | Trang index của admin | Tự tạo giao diện với các menu. Tạo 1 file layout menu chung để sau này có thể kế thừa. | Lê Minh Tâm | 22/10/2016 |
| 4 | Nhóm chức năng địa điểm | Thêm, xóa sửa các địa điểm. | Huỳnh Kim Thiên Ngọc | 22/10/2016 |
| 5 | Trang chi tiết  địa điểm | Hiển thị bao gồm các thông tin về địa chỉ. Thêm các ô text box hiển thị để người dùng có thể gửi cmt, và khung hiển thị các cmt phía dưới. | Trần Hữu Phước  Nguyễn Nguyên Quốc | 22/10/2016 |
| 6 | Đăng nhập với facebook | Dùng API của fb để thực hiện đăng nhập. Lưu lại các thông tin về fbID,… | Lê Tuấn Tài  Đinh Thị Tường Vi | 22/10/2016 |
| 7 | Tạo csdl bên mysql, Thiết kế logo cho web. | Coi theo cấu trúc database trong sql server để tạo database bên mysql. | Dương Trọng Quyền | 22/10/2016 |
| 8 | Quản lý quy trình scrum, đảm bảo quy trình đúng tiến độ. |  | Nguyễn Xuân Thịnh |  |

Địa điểm: Sảnh I, trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Thời gian bắt đầu: 15h30 Thời gian kết thúc: 16h30

Ngày họp: 13/10/2016

1. **Kết quả cuộc họp:**

* Phân tích kế hoạch hoạt động cho lần nộp đồ án 2.
* Thống nhất cách sử dụng công cụ được trong đồ án.
* Phân chia công việc cho các thành viên hợp lý.